项目支出绩效评价报告

（2022年度）

项目名称：农村综合改革转移支付

实施单位（公章）：霍城县三宫回族乡人民政府

主管部门（公章）：霍城县三宫回族乡人民政府

项目负责人（签章）：王德成

填报时间：2023年 3月30日

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

霍城县三宫回族乡人民政府，新建农田灌溉防渗渠、沙湾村和上三宫人行道，可切实对三宫乡各族村民发展经济带来很好的基础和保障。最终实现从村容村貌的改变，实现整村的大变化。

2.主要内容及实施情况

主要内容：霍城县三宫回族乡人民政府，新建下三宫防渗渠长427米，深0.6米，宽0.82米。新建沙湾村和上三宫人行道修建长度为8486米。

实施情况：新建下三宫防渗渠长351.2米，深0.6米，宽0.82米。新建沙湾村和上三宫人行道修建长度为7000平方米。项目实施后，将极大解决该村各族群众生产发展难题，为推进该村产业结构调整打好了基础，加快了农牧民增收步伐。使各少数民族群众感受到党和政府的温暖，有利于加强民族团结，产生极大的政治、社会效益。

3.资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数45万元，全年预算数45万元，实际总投入41.140385万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。

资金使用情况：该项目年初预算数45万元，全年预算数45万元，全年执行数41.140385万元，预算执行率为91.42%，用于：新建下三宫防渗渠11.140385万元、沙湾村至上三宫人行道项目30万元。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标：霍城县三宫回族乡人民政府，新建下三宫防渗渠长427米，深0.6米，宽0.82米。通过农田灌溉防渗渠建设，可切实对下三宫村各族村民发展经济带来很好的基础和保障。最终实现从村容村貌的改变，实现整村的大变化，坚持以节水为中心，通过项目实施，完善居民区巷道渠系配套完善，减少原有土渠防渗和水土流失。项目实施后，将极大解决该村各族群众生产发展难题，为推进该村产业结构调整打好了基础，加快了农牧民增收步伐。使各少数民族群众感受到党和政府的温暖，有利于加强民族团结，产生极大的政治、社会效益。

2.阶段性目标：项目实施后，将极大解决该村各族群众生产发展难题，为推进该村产业结构调整打好了基础，加快了农牧民增收步伐。使各少数民族群众感受到党和政府的温暖，有利于加强民族团结，产生极大的政治、社会效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握农村综合改革转移支付的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划并加强项目绩效管理，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2.绩效评价对象：

农村综合改革转移支付

3.绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行农村综合改革转移支付评价，评价核心为资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

（一）科学公正。本次项目支出绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。本次项目支出绩效评价由本单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（三）激励约束。本次项目支出绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规公开在霍城县政府网站中，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

农村综合改革转移支付项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 5 | 5 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | 5 | 5 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 5 | 5 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 5 | 5 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 5 | 5 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况 | 5 | 4.57 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 10 | 10 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 5 | 5 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 5 | 5 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 10 | 8.2 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 10 | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 5 | 4.1 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 5 | 5 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 5 | 5 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 5 | 5 |
| 总分 |  |  |  | 100 | 96.87 |

3、评价方法

本次项目支出绩效自评采用最低成本法方法，原因是：本项目建立健全预算安排与执行的监督机制，节约成本，提高实施建设项目与群众需求的契合度。

4.评价标准

本次项目支出绩效自评采用计划标准，原因是：项目的实施提前预先制定的目标、根据三宫乡村级需求制定项目实施的计划、根据计划建立健全预算安排资金、作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：

2023年3月1日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2.组织实施：

2023年3月5日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3.分析评价：

2023年3月10日-3月30日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用最低成本法，坚持计划标准对本项目的立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

农村综合改革转移支付项目评价得分情况

| 一级指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 30 | 30 |
| 项目过程 | 30 | 29.57 |
| 项目产出 | 30 | 27.3 |
| 项目效益 | 10 | 10 |
| 合计 | 100 | 96.87 |

（二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益大部分达到了预期要求，得分为96.87分，项目大部分达成年度指标，数量指标未达成年度指标的原因是优化了渠道走向，因此减少了渠道长度，所以项目决算后价格低于预算价。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1.立项依据充分性

项目立项依据《伊州财农【2022】5号文件》；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

2.立项程序规范性

项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；

事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3.绩效目标合理性

农村综合改革转移支付项目设立了项目绩效目标，与发放宾静牧民补贴具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4.绩效指标明确性

农村综合改革转移支付项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共8条，三级指标共16条，其中量化指标条数共14条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5.预算编制科学性

本项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6.资金分配合理性

本项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

1.资金到位率：

预算资金45万元，实际到位资金45万元，资金到位率100%。

2.预算执行率

年初预算数45万元，全年预算数45万元，全年执行数41.140385万元，预算执行率为91.42%。

3.资金使用合规性

本项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.管理制度健全性

本项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5.制度执行有效性

本项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

1.数量指标：指标1：农村公益设施建设数量（个），指标值：2个，实际完成值2个，指标完成率100%，偏差原因：无；指标2：防渗渠项目建设长度，指标值：427米，实际完成值351.2米，指标完成率82.25%，偏差原因：优化了渠道走向，因此减少了渠道长度；指标3：人行道项目建设长度，指标值：8486米，实际完成值7000平方米，指标完成率100%，偏差原因：因口罩原因还未完工。

2.质量指标：指标1：农村综合改革转移支付资金台账建设完成率，指标值：100%，实际完成值100%，指标完成率100%，偏差原因：无；指标2：工程验收合格率，指标值：100%，实际完成值50%，指标完成率50%，偏差原因：因口罩原因还未完工；

3.时效指标：指标1：截止2022年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率，指标值：0，实际完成值0，指标完成率100%，偏差原因：无；指标2：各县市试点村上报试点工作方案及时率，指标值：0，实际完成值0，指标完成率100%，偏差原因：无；指标3：项目按时开工率，指标值：100%，实际完成值100%，指标完成率100%，偏差原因：无；指标4：项目按计划完工率，指标值：100%，实际完成值100%，指标完成率100%，偏差原因：无。

4.成本指标：指标1：防渗渠项目建设资金，指标值：15万，实际完成值11.140385万，指标完成率74.3%，偏差原因：优化了渠道走向，因此减少了渠道长度，所以项目决算后价格低于预算价；指标2：人行道项目建设资金，指标值：30万，实际完成值30万，指标完成率100%，偏差原因：无；

（四）项目效益情况。

1.社会效益指标：指标1：项目村基层组织的组织力凝聚力战斗力，指标值：有所增强，实际完成值有所增强 ，指标完成率100%，偏差原因：无。

2.生态效益指标：指标1：农村人居环境，指标值：有所改善，实际完成值有所改善 ，指标完成率100%，偏差原因：无。

3.可持续影响指标：指标1：农村综合改革转移支付滚动项目库建设率，指标值：100%，实际完成值100% ，指标完成率100%，偏差原因：无。

4.满意度指标：

指标1：项目区收益农民满意度，指标值：≥99%，实际完成值100% ，指标完成率101.01%，偏差原因：无。指标2：项目区基层干部满意度，指标值：≥99%，实际完成值100% ，指标完成率101.01%，偏差原因：无。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

霍城县三宫回族乡人民政府，新建下三宫防渗渠长427米，深0.6米，宽0.82米。通过农田灌溉防渗渠建设，可切实对下三宫村各族村民发展经济带来很好的基础和保障。最终实现从村容村貌的改变，实现整村的大变化，坚持以节水为中心，通过项目实施，完善居民区巷道渠系配套完善，减少原有土渠防渗和水土流失。项目实施后，将极大解决该村各族群众生产发展难题，为推进该村产业结构调整打好了基础，加快了农牧民增收步伐。使各少数民族群众感受到党和政府的温暖，有利于加强民族团结，产生极大的政治、社会效益。

- 存在的问题及原因分析

存在的问题：成本指标中防渗渠项目建设资金的差异。

原因分析；是因为优化了渠道走向，减少了渠道长度，所以项目决算价低于预算价。

- 有关建议

1、加强对项目业务人员的培训，提高项目管理水平。

2、在项目管理中，对实施的项目进行全面部署，完善本单位项目管理规章制度。

七、其他需要说明的问题

无