项目支出绩效评价报告

（2022年度）

项目名称：霍城县萨尔布拉克镇环境卫生整治项目

实施单位（公章）：霍城县萨尔布拉克镇人民政府

主管部门（公章）：霍城县萨尔布拉克镇人民政府

项目负责人（签章）：胡建威

填报时间：2023年 3  月  25 日

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

党的十九大报告提出了实施乡村振兴战略，“二十字”方针，即产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。生态宜居乡村建设，不仅要体现在改善乡村生态环境质量上，更要反映在提升广大群众对乡村美丽生活的满意度上。整洁的人居环境、干净的水源和清洁的空气是建设生态宜居美丽乡村的首要目标，人们在环境清新、绿色生态的自然环境中，保持心情舒畅、内心愉悦，幸福感提升。近年来，我镇持续开展环境卫生整治工作，乡镇环境卫生工作取得重大进展。在环境卫生整治工作中，由于镇投入资金改善环境的能力有限，环境基础设施薄弱，广大群众环保意识淡薄，实施有效的环境整治存在一定的困难，主要是镇区道路两旁及人行道旁绿化率不够，影响到镇容镇貌绿化美化；街面垃圾箱不足，垃圾随意丢弃，影响镇容整洁。环境卫生整治工作关系到镇容镇貌的改善，人居生活条件的改善。根据县财政局下发《关于下达2022年部门预算指标的通知》（霍财预【2022】1号）文件要求，2022年我镇实施农村环境卫生整治项目，绿化、美化镇区，保持镇区街面干净整洁，改善镇区人居生活条件。

2.主要内容及实施情况

主要内容：2022年通过镇区街道两旁种植树木15000棵，荒坡种植爬山虎20000个，主街道两旁安置垃圾桶80个，聘用8名环卫工人开展日常街道卫生清扫，达到乡镇环境卫生整洁。

实施情况：2022年已完成镇区街道两旁种植树木15000棵，荒坡种植爬山虎20000个，主街道两旁安置垃圾桶80个，8名环卫工人每天开展街道卫生清扫，达到了乡镇环境卫生整洁。

3.资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数50.00万元，全年预算数50.00万元，实际总投入50.00万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。

资金使用情况：该项目年初预算数50.00万元，全年预算数50.00万元，全年执行数50.00万元，预算执行率为100%，用于：树苗采购及种植树木（道路两旁树田平整、挖沟）26.4万元，种植爬山虎2.0万元，购置垃圾桶2.4万元，环卫工人工资19.2万元。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标：根据乡镇环境卫生整治工作目标要求，履行环卫职能，保障村级及镇区环境卫生有效改善。2022年通过镇区街道两旁种植树木，荒坡种植爬山虎，主街道两旁安置垃圾桶，环卫工人日常卫生清扫，达到乡镇环境卫生整洁。

2.阶段性目标：2022年通过镇区街道两旁种植20000棵树木，荒坡种植10000棵爬山虎，主街道两旁安置80个垃圾箱，8名环卫工人开展日常卫生清扫，达到了乡镇卫生整洁。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握霍城县萨尔布拉克镇环境卫生整治项目经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划并加强项目绩效管理，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2.绩效评价对象：

霍城县萨尔布拉克镇环境卫生整治项目

3.绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行霍城县萨尔布拉克镇环境卫生整治项目评价，评价核心为资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

（（一）科学公正。本次项目支出绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。本次项目支出绩效评价由本单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（三）激励约束。本次项目支出绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规公开在霍城县政府网网站上，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

霍城县萨尔布拉克镇环境卫生整治项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 5 | 5 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | 5 | 5 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 5 | 5 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 5 | 5 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况 | 4 | 4 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 4 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 4 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 9 | 9 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 7 | 7 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 7 | 7 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 7 | 7 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 10 | 10 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 10 | 10 |
| 总分 |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

本次项目支出绩效自评采用比较法、公众评判法方法，原因是：运用比较法与上年树木种植绿化情况、环境卫生改善状况比较分析，今年取得的成效优于上年，环境卫生改善、树木绿化增加。运用公众评判法，通过微信问卷星调查群众对项目的满意度。

4.评价标准

本次项目支出绩效自评采用计划标准，原因是：该项目绩效目标是通过以预先制定的目标、计划、预算、定额等与项目实施后达到的目标、计划、预算、定额等做对比。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：

2023年3月17日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2.组织实施：

2023年3月20日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3.分析评价：

2023年3月24日-3月30日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用比较法、公众评判法方法，坚持采用计划标准对本项目的立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

霍城县萨尔布拉克镇环境卫生整治项目评价得分情况

| 一级指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 30 | 30 |
| 项目过程 | 20 | 20 |
| 项目产出 | 30 | 30 |
| 项目效益 | 20 | 20 |
| 合计 | 100 | 100 |

（二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终评分为100分，评价等级为“优”，项目达成年度指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1.立项依据充分性

霍城县萨尔布拉克镇环境卫生整治项目立项依据根据《萨尔布拉克镇2022年度工作计划》文件精神，全力做好萨尔布拉克镇环境卫生整治工作，通过项目实施改善城乡面貌，实现镇区美化、绿化、和谐整洁；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

2.立项程序规范性

霍城县萨尔布拉克镇环境卫生整治项目由镇党委联席会议集体商议讨论决定。镇项目办负责项目方案的制定，项目资金测算、项目计划书编制、项目检查、项目验收、绩效评价等工作。镇财政所负责项目资金拨付、资金管理等工作。镇纪检办负责项目督查工作。该项目确定后树苗和爬山虎通过线下询价进行，垃圾桶通过政府采购云平台进行采购。

3.绩效目标合理性

霍城县萨尔布拉克镇环境卫生整治项目设立了项目绩效目标，与萨尔布拉克镇环境卫生整治工作具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4.绩效指标明确性

霍城县萨尔布拉克镇环境卫生整治项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共7条，三级指标共17条，其中量化指标条数共15条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5.预算编制科学性

我单位严格按照财政部门预算编制与预算调整的工作要求，在预算编制、分配依据充分的条件下，切实做好“先定目标再编预算”，确保预算分配结果合理；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6.资金分配合理性

我单位按照财政要求基本支出分月度申报资金使用计划，由财政部门按照进度每月按期拨付，人员支出按照工资计划发放工资；依照《霍城县萨尔布拉克镇人民政府财务支出》相关规定和《霍城县萨尔布拉克镇人民政府财务收入》规定流程，资金支出按照我部门内控体系中设定的流程申报审批进行；项目支出属于政府采购的，按照《霍城县采购与招标管理办法》组织人员制定采购计划，按照财政局采购部门批复，进行公开招标、邀请招标等方式进行；属于非政府采购的项目，按照“三重一大”制度规定，重大项目支出上党组会研究决定。

（二）项目过程情况。

1.资金到位率：

预算资金50.00万元，实际到位资金50.00万元，资金到位率100.00%。

2.预算执行率

年初预算数50.00万元，全年预算数50.00万元，全年执行数50.00万元，预算执行率为100%。

3.资金使用合规性

霍城县萨尔布拉克镇环境卫生整治项目资金的拨付严格履行《萨尔布拉克镇财务支出管理制度》，资金转款专用。拨付中由项目办干事初审，分管项目负责人签署意见，财政所所长审核，分管财务领导签批，审批流程完善。2022年支付霍城县萨尔布拉克镇环境卫生整治项目资金支付凭证合规，由国库直接支付至施工方，不存在不合规票据支付，不存在资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.管理制度健全性

霍城县萨尔布拉克镇环境卫生整治项目实施过程中，严格执行《萨尔布拉克镇财务支出管理制度》，通过管理制度进行了明确的职责划分，严格执行项目申报、竣工验收、监督检查、资金管理等相关制度。

5.制度执行有效性

霍城县萨尔布拉克镇环境卫生整治项目是通过线下询价和政采云平台购买来实现的，项目完工后，由镇项目干事、镇纪检干事、镇财政所干事和施工方一起验收，验收合格后在验收单在签字。按照《萨尔布拉克镇项目管理制度》规定，项目干事按时收集整理项目档案，由分管领导审核后装订成册，妥善保管。

（三）项目产出情况。

1.数量指标：指标1：种植树木，指标值：≥15000颗，实际完成值：15000颗，指标完成率100%；指标2：种植爬山虎，指标值：≥20000个，实际完成值：20000个，指标完成率100%；指标3：购置垃圾箱个数，指标值：≥80个，实际完成值：80个，指标完成率100%；指标4：发放环卫工人工资人数，指标值：=8人，实际完成值：8人，指标完成率100%。

2.质量指标：指标1：苗木验收合格率，指标值：≥95%，实际完成值：95%，指标完成率100%；指标2：垃圾箱验收合格率，指标值：≥95%，实际完成值：95%，指标完成率100%；指标3：政府采购率，指标值：≥95%，实际完成值：95%，指标完成率100%。

3.成本指标：指标1：种植树木投入资金，指标值：=26.4万元，实际完成值：26.4万元，指标完成率100%；指标2：种植爬山虎投入资金，指标值：=2万元，实际完成值：2万元，指标完成率100%；指标3：购置垃圾箱投入资金，指标值：=300元/个，实际完成值：300元/个，指标完成率100%；指标4：环卫工人工资投入资金，指标值：=19.2万元，实际完成值：19.2万元，指标完成率100%。

4.时效指标：指标1：苗木采购完成及时率，指标值：≥95%，实际完成值：95%，指标完成率100%；指标2：垃圾箱采购完成及时率，指标值：≥95%，实际完成值：95%，指标完成率100%；指标3：环卫工人工资发放及时率，指标值：≥95%，实际完成值：95%，指标完成率100%。

（四）项目效益情况。

1.社会效益指标：指标1：提升乡镇环境卫生管理水平，指标值：显著提升，实际完成值：显著提升，指标完成率100%。

2.生态效益指标：指标1：改善人居环境，指标值：有效改善，实际完成值：有效改善，指标完成率100%。

3.满意度指标：指标1：镇区群众满意度，指标值：≥90%，实际完成值：90%，指标完成率100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

加强预算资金管理，提高预算资金使用效率，同时严格项目档案的管理，督促项目能按时完成，确保资金按照项目施工进度及时支付。

（二）存在的问题及原因分析

一是对绩效目标申报不够重视，绩效目标设置量化程度进一步提高。

二是工作人员绩效观念模糊，绩效管理水平有待于提高。

三是财政支出绩效管理工作还有待进一步提高。
六、有关建议

1.项目实施前加大群众需求调研，以提高项目和群众需求的契合度。

2.组织业务培训,提高业务人员的业务能力。

七、其他需要说明的问题

无。