项目支出绩效评价报告

（2022年度）

项目名称：2022年中央补助地方公共文化服务体系建设（重点项目）补助资金

实施单位（公章）：霍城县融媒体中心

主管部门（公章）：霍城县融媒体中心

项目负责人（签章）：张文臻

填报时间：2023年3月17日

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

为规范和加强中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，用于支持地方提供基本公共文化服务项目、公共文化体育设施维修和设备购置等，中央下达专项资金43.41万元用于2022年中央广播电视节目无线覆盖工程（模拟信号覆盖）及（数字）运行维护费用。

2.主要内容及实施情况

主要内容：经费主要用于中央广播电视节目无线覆盖工程（模拟信号覆盖）及中央广播电视节目无线覆盖（数字）维护费用。

实施情况：对转播中央广播电视节目的北山坡调频发射机及电源设备进行了维护管理、旧损部件进行购买更换、对发射机电源进行保障、对所在机房的制冷、供暖设备进行维护管理、对值机人员食宿等进行保障。

3.资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数43.41万元，全年预算数43.41万元，实际总投入43.41万元，该项目资金落实到位43.16万元，资金来源为中央转移支付。

资金使用情况：该项目年初预算数43.41万元，全年预算数43.41万元，全年执行数43.16万元，预算执行率为99.42%，用于：霍城县北山坡电视发射台转播中央广播电视节目无线覆盖工程（模拟信号覆盖）5.71万元，转播中央数字广播6.5万元，转播中央数字电视30.95万元。

（二）项目绩效目标。

- 总体目标：目标1：中央广播电视节目无线覆盖工程是推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，是切实保障城乡居民听好广播、看好电视的重要举措，是通过项目的实施可进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。 目标2：实现个发射台站按规定完整转播好中央电视节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。

2.阶段性目标：霍城县总人口28万，有效实现霍城县转播中央广播电视节目（模拟信号覆盖）及（数字）全覆盖。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握2022年中央补助地方公共文化服务体系建设（重点项目）补助资金经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划并加强项目绩效管理，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2.绩效评价对象：

2022年中央补助地方公共文化服务体系建设（重点项目）补助资金

3.绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行2022年中央补助地方公共文化服务体系建设（重点项目）补助资金评价，评价核心为资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

（（一）科学公正。本次项目支出绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。本次项目支出绩效评价由本单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（三）激励约束。本次项目支出绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规公开在霍城县人民政府网站上，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

2022年中央补助地方公共文化服务体系建设（重点项目）补助资金项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 4 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | 4 | 4 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 4 | 4 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 4 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 3 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况 | 3 | 3 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 3 | 3 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 3 | 3 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 4 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 10 | 10 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 10 | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 10 | 10 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 10 | 9.97 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 10 | 10 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 10 | 10 |
| 总分 |  |  |  | 100 | 99.97 |

3、评价方法

本次项目支出绩效自评采用成本效益分析方法，原因是：计算出成本和收益，通过比较方法，将项目所有成本和收益一一列出，并进行量化。通过有效量化社会效益的公共事业，体现项目经济价值及社会效益。

4.评价标准

本次项目支出绩效自评采用计划标准，原因是：以单位预先制定的考核目标、预算、满意度等作为评价标准，对项目完成情况进行阶段性监控及有效对比，确保评价具有时效性及客观准确性。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：

2023年3月1日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2.组织实施：

2023年3月5日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3.分析评价：

2023年3月10日-3月21日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用评价标准（评价方法），坚持成本效益分析法绩效评价标准）对本项目的立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

项目评价得分情况

| 一级指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 24 | 24 |
| 项目过程 | 16 | 16 |
| 项目产出 | 40 | 39.97 |
| 项目效益 | 20 | 20 |
| 合计 | 100 | 99.97 |

- 评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益大部分达到了预期要求，最终评分为99.97分，评价等级为“优”，成本指标未达成年度指标的原因是厉行节约、合理规划，财政已收回剩余资金。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1.立项依据充分性

项目立项依据《关于下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设（重点项目）补助资金预算的通知》（伊州财教【2022】3号）文件，项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

2.立项程序规范性

严格按照规定程序申请设立； 审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3.绩效目标合理性

2022年中央补助地方公共文化服务体系建设（重点项目）补助资金项目设立了项目绩效目标，与维护中央广播电视节目正常运转具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4.绩效指标明确性

2022年中央补助地方公共文化服务体系建设（重点项目）补助资金项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共8条，三级指标共15条，其中量化指标条数共13条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5.预算编制科学性

项目预算编制是经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。

6.资金分配合理性

预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际较相适应。

（二）项目过程情况。

1.资金到位率：

预算资金43.41万元，实际到位资金43.41万元，资金到位率100%。

2.预算执行率

年初预算数43.41万元，全年预算数43.41万元，全年执行数43.16万元，预算执行率为99.42%。

3.资金使用合规性

本项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续且符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.管理制度健全性

本项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5.制度执行有效性

本项目严格遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位。

（三）项目产出情况。

1.数量指标：指标1：发射机维护数量（部），指标值：=0，实际完成值0，指标完成率100%；指标2：调频发射机数量（数字广播），指标值：>=1部，实际完成值1部，指标完成率100%；指标3：数字电视数量，指标值：>=2部，实际完成值2部，指标完成率100%。

2.质量指标：指标1：模拟发射机满功率满时间满调制度播出率（%），指标值：>=95%，实际完成值100%，指标完成率105.26%。

3.时效指标：指标1：中央模拟广播电视节目播出任务完成率（%），指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%；指标2：系统运行维护响应时间，指标值：<=72小时，实际完成值24小时，指标完成率100%；指标3：设备故障修护处理时间，指标值：<=1天，实际完成值1天，指标完成率100%。

4.成本指标：指标1：调频发射机成本，指标值：<=5.71万元，实际完成值5.71万元，指标完成率100%；指标2：数字广播成本，指标值：<=6.50万元，实际完成值6.50万元，指标完成率100%；指标3：数字电视成本，指标值：<=31.20万元，实际完成值30.95万元，指标完成率99.20%。

（四）项目效益情况。

1.社会效益指标：指标1：中央无线电视节目人口覆盖率，指标值：>=96%，实际完成值98%，指标完成率102.08%；指标2：中央无线广播节目人口覆盖率，指标值：>=97%，实际完成值98%，指标完成率101.03%。

2.生态效益指标：指标1：环境友好无污染，指标值：良好，实际完成值良好，指标完成率100%。

3.可持续影响指标：指标1：无线覆盖运行维护持续发挥作用，指标值：长期，实际完成值长期，指标完成率100%。

4.满意度指标：指标1：群众对免费收听收看广播电视节目的满意率，指标值：>=95%，实际完成值95%，指标完成率100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

在霍城县融媒体中心党组的领导下，由网络技术中心牵头，各中心主任负责，细化责任，围绕实际提前谋划，做好统筹，专业人员发挥技术优势，创新管理，确保经费节省，充分发挥作用。

（二）存在的问题及原因分析

存在的问题：社会效益和生态效益发挥不明显，导致受众群体满意率有所下滑。

原因分析：主要是受众向移动端转移，调频广播收听率有所下跌，下一步本单位将将传统媒体与新媒体想结合，扩宽传播方式，扩大传播范围。

- 有关建议

进一步完善经费使用管理制度，明确项目具体实施主体，对资金使用情况及时沟通，同时加大资金监管力度，提高公共项目社会价值，不断加大群众满意度。

七、其他需要说明的问题

无