项目支出绩效评价报告

（2022年度）

项目名称：财政国库、信息化业务

实施单位（公章）：霍城县财政局

主管部门（公章）：霍城县财政局

项目负责人（签章）：何宏亮

填报时间：2023年03月29日

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

- 2022年，霍城县财政局根据县委、县政府工作指示，为确保财政工作有序进行，财政局财政综合业务支撑平台维护项目用于保障本县财政各个平台的日常运行和日常维护，保障财政预决算公开、预算编制工作、政府综合财务报告编制、预算绩效管理、债务工作管理等委托业务工作正常开展，保障本县其他财政业务的正常运转。

2.主要内容及实施情况

- 主要内容：财政部门依据现代财政管理理论，应用现代信息技术，整合财政部门的预算、执行、监督等管理流程，及时、准确地向财政各层管理者提供充分和有用的信息支持，加工和利用财政信息，实现对政府财政活动进行控制，满足政府财政管理和对外服务需要的一系列过程的总称。财政信息化的目标是追求财政管理水平和对外服务水平的提升。财政信息化的作用是提高财政数据处理的时效性和准确性，提高财政管理的水平和质量;提高财政管理和控制的作用，使财政管理由事后算账、管理转向事先预测、规划，事中控制、监督，事后分析、决策的一种全新的管理和控制模式，以增加财政信息的使用价值，提高财政管理、控制和决策水平;推动财政管理方式、财政管理理论创新和观念更新，促进财政工作进一步发展。

- 实施情况：2022年度，财政局按照年初项目制定计划，如期完成了对全县预算单位财政业务平台、债务平台、政采云平台、电子票据系统、财政专网等财政信息化业务系统的维护；按时完成了全县财政预决算公开、预算编制工作、政府综合财务报告编制、预算绩效管理、债务管理工作等财政委托业务工作；按照制定计划逐步推进其他各项财政信息化业务工作均已按时完成。

3.资金投入和使用情况

- 资金投入情况：该项目年初预算数0万元，全年预算数208.30万元，实际总投入208.30万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为当年财政拨款。

- 资金使用情况：该项目年初预算数0万元，全年预算数208.3万元，全年执行数208.3万元，预算执行率为100%，用于：财政业务中介服务费85万元、财政软件系统运营维护费95万元和财政其他信息化业务管理费28.30万元。

（二）项目绩效目标。

- 1.总体目标：2022年，霍城县财政局根据县委、县政府工作指示，为了保障财政工作有序进行，提高财政资金的使用效率，确保财政资金安全、可靠、准确、高效地运行，完成财政大平台的运行维护，保证财政业务的正常开展及全县财政大平台正常运行，实现财政工作信息化有关的所有工作，包括财政应用软件的开发，财政部门建立、应用、维护财政管理信息系统；财政信息化人才的培训；财政信息化的宏观规划；财政信息化的制度建设；财政应用软件市场的培育与发展等，以及以电子计算机为主体的当代电子信息技术在财政工作中的应用。目标1：全县硬件、软件采购或维护99个；目标2：保障财政信息平台正常运转，为全县经济发展做好服务。

- 2.阶段性目标：根据县委、县政府工作指示，保障全县财政工作有序进行，按照资金管理要求已完成：1、全县硬件、软件采购或维护60个；2、保障了全县财政信息平台正常运转；3、确保财政资金安全、可靠、准确、高效地运行，完成财政大平台的运行维护，保证财政业务的正常开展及全县财政大平台正常运行；4、对财政人员进行信息化培训。到2022年12月,财政局预算执行率达到100%。已完成：1、全县99个预算单位所有财政系统维护；2、各个财政信息平台均能正常运行，工作正常开展；3、对财政资金安全、可靠、准确、高效地运行实行监管；4、对财政及预算单位财务人员实行各项业务培训。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：

- 通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握财政国库、信息化业务经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2.绩效评价对象：

- 财政国库、信息化业务。

3.绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行财政国库、信息化业务评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

（一）科学公正。本次项目支出绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。本次项目支出绩效评价由本单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（三）激励约束。本次项目支出绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规公开在新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统和霍城县人民政府网站上，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

财政国库、信息化业务项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 5 | 5 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | 5 | 5 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 5 | 5 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 5 | 5 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 5 | 5 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况 | 5 | 5 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 5 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 5 | 5 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 5 | 5 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 7 | 6.92 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 6 | 6 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 6 | 6 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 6 | 6 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 10 | 10 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 15 | 15 |
| 总分 |  |  |  | 100 | 99.92 |

3、评价方法

- 本次项目支出绩效自评采用最低成本方法，原因是：此方法适合财政国库、信息化业务项目自评，年初确定绩效目标，以成本最小者为优，对成本进行合理控制，按照预算合理支出。

4.评价标准

- 本次项目支出绩效自评采用计划标准，原因是：财政国库、信息化业务通过预先制定的目标、计划、预算、定额开展工作，保证在节约成本、不超出预算的基础上，顺利完成年初制定的目标，保障全县财政业务顺利开展。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：

2023年3月1日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2.组织实施：

2023年3月10日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3.分析评价：

2023年3月11日-3月30日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用最低成本法，坚持计划标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

- 财政国库、信息化业务项目评价得分情况

| 一级指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 25 | 25 |
| 项目过程 | 25 | 25 |
| 项目产出 | 25 | 24.92 |
| 项目效益 | 25 | 25 |
| 合计 | 100 | 99.92 |

（二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终评分为99.92分，评价等级为“优”项目大部分达成年度指标，数量指标未达成年度指标的原因：检察院、法院上划，数量减少。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、立项依据充分性

- 项目立项依据《财政国库手册》及财政工作规划；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

2、立项程序规范性

- 项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3、绩效目标合理性

- 财政国库、信息化业务项目设立了项目绩效目标，与财政各个信息系统维护及财政委托业务具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4.绩效指标明确性

财政国库、信息化业务项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共7条，三级指标共15条，其中量化指标条数共14条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5.预算编制科学性

预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6.资金分配合理性

预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

（二）项目过程情况。

1.资金到位率：

预算资金208.03万元，实际到位资金208.03万元，资金到位率100%。

2.预算执行率

预算资金208.03万元，实际到位资金208.03万元，资金到位率100%。

3.资金使用合规性

本项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.管理制度健全性

本项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

- 制度执行有效性

- 本项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

1.数量指标：指标1：聘请中介服务，指标值：≥4家，实际完成值4家，指标完成率100%；指标2：硬件、软件采购或维护数量，指标值：≥101个，实际完成值99个，指标完成率98.02%，偏差原因是检察院、法院上划，数量减少；指标3：系统应用数量，指标值：≥101个，实际完成值99个，指标完成率98.02%，偏差原因是检察院、法院上划，数量减少。

2.质量指标：指标1：中介服务质量合格率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%；指标2：维护质量合格率，指标值：≥95%，实际完成值95%，指标完成率100%，指标3：系统故障率，指标值：≤5%，实际完成值5%，指标完成率100%。

3.时效指标：指标1：中介服务工作完成及时率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%；指标2：系统故障修复处理时间，指标值：≤2天，实际完成值2天，指标完成率100%，指标3：系统运行维护响应时间，指标值：≤24小时，实际完成值24小时，指标完成率100%。

4.成本指标：指标1：财政业务中介服务费，指标值：≤85万元，实际完成值85万元，指标完成率100%；指标2：财政软件系统运营维护费，指标值：≤95万元，实际完成值95万元，指标完成率100%，指标3：财政其他信息化业务管理费，指标值：≤28.3万元，实际完成值28.3万元，指标完成率100%。

（四）项目效益情况。

1.社会效益指标：指标1：保障全县财政业务正常开展，指标值：有效保障，实际完成值有效保障，指标完成率100%；

2.可持续影响指标：指标1：系统正常使用年限，指标值：≥1年，实际完成值1年，指标完成率100%；

3.满意度指标：指标1：使用人员满意度，指标值：≥95%，实际完成值100%，指标完成率100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

- 预算编制前期根据专项资金安排的项目要求，开展了项目前期绩效评估工作，制定了项目实施工作方案；依据项目实施可预见的工作任务，确定了项目年度预算绩效目标，建立了细化量化的指标体系，细化了预算绩效目标的三级指标，增强了项目预算绩效管理的科学性和公正性。

（二）存在的问题及原因分析

1、对绩效目标申报不够重视，绩效目标设置量化程度进一步提高。

2、工作人员绩效观念模糊，绩效评价工作有待进一步加强和提高。

3、财政支出绩效管理工作还有待进一步提高。

六、有关建议

政策制度方面，部门和单位主要负责同志对本部门本单位预算绩效负责，切实履行内部控制建设的主体责任，结合自身工作实际，加快建立健全科学高效的绩效管理内部管理制度建设，强化对预算执行层面和业务开展的内部流程控制，促进霍城经济开发区经济高质量发展。

项目管理方面，严格按照实施计划开展工作，确保本项目能够严格按照计划高质量完成相关工作。

七、其他需要说明的问题

无